MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  PAUCAR  DEL  SARA SARA

AUDIENCIA  PUBLICA   DE  RENDICION  DE   CUENTAS  AL  31 /12/09   –  (Realizada  el  18/04/2010)
AGENDA

    INTRODUCCION

1) DISPOSICIONES  LEGALES EMITIDAS POR LA MPPSS:  Ordenanzas,  Decretos   etc.

2) INFORMACION  PRESUPUESTAL  2009. (a  Diciembre)
· Presupuesto  Programado

· Presupuesto  Ejecutado

3) Obras  Ejecutadas  con  Presupuestos  Adicionales 2009.
4) OBRAS  EN  CONVENIO MULTISECTORIAL

5) PIA  2010 – ELABORADO Y  APROBADO CON  PARTICIPACION   CIUDADANA.

6)  INFORME  DE PROGRAMAS  ESPECIALES  Y  CONVENIOS   SUSCRITOS   POR   LA    MPPSS.

· CEM,  PRONAA,  IVP, DEFENSA  CIVIL,  DEMUNA,  USAID/PRO DESCENTRALIZACION,  COOPERACION TECNICA BELGA  (CTB).
7)  GESTIONES  REALIZADAS  POR  LAS  AUTORIDADES MUNICIPALES

8) INFORMES DE LOS  REGIDORES

INTRODUCCION

En  mi  condición  de  Alcalde de la  Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara,  elegido por voto popular  para  el  periodo  2007  al   2010;  cumpliendo   el  instructivo Nº 001-2008-EF/76.01,  emitido  por  el  Ministerio  de Economía y  Finanzas;  la  Ordenanza  Municipal   Nº  02-2010   del  12  de  marzo  2010, se  realiza  la   Audiencia Publica  de   Rendición  de  Cuentas al   II  semestre del  año fiscal  2009.

El  presente  informe se  realiza  conjuntamente   con  los  señores  Regidores, Jefaturas  de  las Áreas  Administrativas   de  la  Municipalidad  y   Representantes  Sectoriales  que  cumplen  funciones  en  esta  Provincia.

El  Consejo  Municipal  esta  conformado por   el  Alcalde  y  05  Regidores,  que  son  las  siguientes  personas:
· Sr. José  Félix ROSENTHAL  QUISPE  - Alcalde

· Sr. Alejandro MAMANI  TITO  - Regidor  que   preside  la  Comisión  de Acondicionamiento Territorial  y  Apoyo  Agropecuario.

·  Sr. Pantaleón Elmer ANAMPA CRISPIN – Regidor  que  preside  la  comisión  de Obras – Ornato, Salubridad  y  Medio Ambiente.

· Sr. Elio Inocencio PAUCARIMA HUANCA – Regidor  que  preside  la  comisión   de  Rentas, Servicios, Comercialización  -  Educación Cultura y  Deporte.

· Srta. Katy  Magali  HERRERA  SUPANTA – Regidora  que  preside  la  comisión    de  Promoción  y  Desarrollo  Social .

· Sr.  Justo  Alberto  ROJAS NEYRA – Regidor   que  preside  la  comisión  de Economía, Presupuesto – Transportes  y  Comunicaciones.  

NOTA:  Los  Regidores   ocuparon  los  cargos  mencionados  durante  el  periodo  Enero 2009  a  Diciembre 2009.

Las  áreas  administrativas  de  la MPPSS están  a  responsabilidad   de  las  siguientes  personas: 
Sr.  Manuel  VALENCIA  MIRALLES  -  Gerente  Municipal
Sra. Karina  FARFAN  HUAYTA -  Contador - Tesorero
Sr. Tito CHIRIHUANA  VARGAS – Jefe de Planificación y Presupuesto

Sr. Tomas  CUTISACA  SUCARI -  Jefe  de   Rentas  y  Servicios  Públicos. 
Sr.  Víctor  BERNA  HUAMAN – Jefe  de  Personal  y  Registros  Civiles 

Sr.  Cesar  DURAND  VILLALOBOS -  Jefe de Promoción y Desarrollo  Social.  - Jefe  de  Operaciones  I.V.P
Sr. Rolando   TAIPE   OYOLO –  Jefe  de  Abastecimientos.

Sr.  Héctor   CUCHO   OSIQUIANO – Jefe  de  Infraestructura  y  Obras.

Sra. Gladis  ESPINOZA  ZUZUNAGA – Responsable de Secretaria y Tramite Documentario.

Sra. Jennifer  LOPEZ  GUTIERREZ – Asesora  Legal  Externa.

El  personal    administrativo   y  de  servicios   que  labora  en  la  MPPSS,  esta  integrado  por:

                                                                                                   FINANCIAMIENTO 

-     02  plazas  Directivas ( Alcalde  y  Gerente Municipal),        FONCOMUN

-     06  Personales  Nombrados                                                     FONCOMUN

-     04  Contratados   (D.Leg.  Nº 276)                                          FONCOMUN 

-     02  Contratados  C.A.S.                                                           FONCOMUN
-     01  Contratado   S.N.P.                                                            FONCOMUN

-    03   Contratados   C.A.S.                                                        R.D.R. – O.I.M.

-   05   Contratados   S.N.P.                                                      R.D.R.

-   02   Contratados   C.A.S.                                                  Instituto Vial  PSS

-   01   Contratado     S.N.P.                                               Comedores  Populares.

Son   un    total  de   26   personales,  que  en  su  mayoría  asumen  dos   cargos.
La  MPPSS,  además  de  gestionar  y  ejecutar   obras  de  infraestructura, brinda  servicios  públicos    como  son:  Registros  Civiles, Servicio  de  Agua  potable,  servicio  de  desagüe, limpieza  publica, Internet,  Auditorio  Municipal,  Camal  Municipal,  Terminal  Terrestre,  Estadio  Municipal, Tractores  Agrícolas, Maquinaria  Pesada (cargador  frontal – volquete) etc. También  se  atienden  PROGRAMAS  ESPECIALES,  como:  Defensa  Civil,  Programa  del  Vaso  de  Leche,  Comedores  Populares ,  Programa  de  Mantenimiento  Vial.
Mediante   convenio    firmado  con  el  Instituto  Superior  Tecnológico    se  da  oportunidad  a  sus  estudiantes  en  numero  de   03  ,   para  que  realicen  sus  practicas  profesionales

1) DISPOSICIONES  LEGALES EMITIDAS POR LA MPPSS:  

ORDENANZAS:
· Ordenanza Municipal Nº 006-2009-MPPSS (12 Ago-2009): Regula el Procedimiento de Clausura de los Establecimientos Comerciales que no cuentan con Licencia de funcionamiento.

· Ordenanza Nº 007-2009-MPPSS (12 Ago-2009): Aprueba el Reglamento del Servicio del Camal Municipal de la Provincia Páucar del Sara Sara.

· Ordenanza Nº 009-2009-MPPSS. (10 Set-2009) Que prohíbe la crianza de animales de diferentes especies dentro de la Zona Urbana de la ciudad de Pauza.  Asimismo, prohíbe el tránsito de animales dentro de la zona urbana durante las 24 horas del día.


RESOLUCIONES de ALCALDÍA:
· Resolución Nº 083:  Aprueba el cofinanciamiento para el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL – III Convocatoria para el Proyecto: Sustitución y Ampliación de la Infraestructura de la I.E. Integrado Mariano Melgar  de Pauza, con una asignación presupuestal de 168,119.00

· Resolución Nº 084:  Aprueba el cofinanciamiento para el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL – III Convocatoria para el Proyecto: Construcción de Relleno Sanitario de Pauza, con una asignación presupuestal de S/.  170,000.00

· Resolución Nº 100: Aprueba las Bases Administrativas para la ADS Nº 007 – Contratación de Servicios de Alquiler de Tractor Oruga D6 para la obra Trocha Carrozable Chicchipampa – Auquihuato. Asimismo para voladura de roca en la misma obra.

· Resolución Nº 105: Aprueba el Expediente Técnico de la obra: Pavimentación de la Av. 28 de Julio (una cuadra) y Av. Apóstol Santiago (una cuadra).

· Resolución Nº 106: Aprueba el Expediente Técnico Reformulado de la obra: Construcción Carretera Maranjahuarina – Marán.

· Resolución Nº 107: Reconoce la deuda que la Municipalidad Provincial tiene con la Empresa GRAOCOM S.A. por provisión de piedras laja para la obra Pavimentación Plaza de Armas de Pauza en el año 2006, que asciende a la suma de S/. 8,000.00 

· Resolución Nº 110: Aprueba la desagregación de los recursos asignados al distrito de Pauza, mediante Decreto de Urgencia Nº 077-2009. por la suma de S/. 96,115.00 para la meta:  Pavimentación de Calles.

· Resolución Nº 112:  Que Aprueba el Expediente Técnico de la Obra: Construcción Centro de Abastos Pauza – II Etapa (acabados).

· Resolución Nº 116: Aprobar el Expediente Técnico de la Obra: Construcción del Sistema de Desagüe de la Comunidad de Mirmaca.

· Resolución Nº 121: Aprueba las bases para la adjudicación de Menor Cuantía, para el servicio de Confección e Instalación del Cerco Perimétrico del Reservorio Nocturno Pauza. 

· Resolución Nº 126: Aprueba las Bases para la adjudicación directa selectiva para Servicio de Alquiler de Tractor  sobre Orugas  para la obra:  Mejoramiento Trocha Carrozable Chicchipampa – Auquihuato.

· Resolución Nº 128: Aprueba el Expediente Técnico de la obra: Construcción Desarenador del Reservorio Nocturno Pauza elaborado por el Ing. Alberto Antonio Cabrera Huaroto. 

· Resolución Nº 129: Autoriza y conforma la Comisión Especial responsable de realizar el Proceso de Incorporación a la carrera pública (Nombramiento) de los servidores contratados de la Municipalidad, bajo la normatividad del Decreto Legislativo Nº 276.

· Resolución Nº 132: Aprueba la desagregación  de los recursos asignados al distrito de Pauza, mediante Decreto de Urgencia Nº 106-2009 por la suma de S/. 35,110.00 para la meta:  Pavimentación de Calles.

· Resolución Nº 139: Reconoce a la Asociación de Jóvenes  de la Provincia de Paucar del Sara Sara.

· Resolución Nº 157: Reconocer a la Junta Administrativa de Servicios y Saneamiento (JASS) del Barrio de Ayraranca.

· Resolución Nº 158:  Nombra como Servidores de la Carrera Administrativa en la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara, a partir de la fecha al siguiente personal: QUEQUE BIZARRA, Esteban; FARFÁN HUAYTA, Karina Lisseth  y  ESPINOZA ZUZUNAGA, Gladys Elida.


ACUERDOS DE CONCEJO: 

· En Sesión Extraordinaria de fecha 08 de Junio 2009, se acordó                                                                           autorizar  la firma del Convenio con FONCODES para la asistencia técnica y Capacitación en la Gestión de Proyectos. Asimismo,  autorizan el viaje del señor Alcalde como integrante de la Comisión  para realizar las gestiones ante OINFES sobre la continuidad de la Construcción de la Infraestructura de la I.E. María Parado de Bellido. 

· En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de junio se acordó apoyar a los beneficiarios, con tubos para la ampliación del servicio de agua potable en el Barrio de Cruz Misionero.

· En Sesión Ordinaria del 25 de junio se acordó  aprobar el Expediente Técnico del Proyecto Mejoramiento Trocha Carrozable Chicchipampa-Auquihuato, elaborado por Ing. Fredy García Garibay.  Asimismo, se acordó Reiniciar la Obra Mercado Municipal de Abasto.

· En Sesión  Extraordinaria del 17 de julio se acordó priorizar la Construcción del Relleno Sanitario de Pauza como obra de necesidad pública, así como el compromiso de asumir la operación y mantenimiento de la obra.

· En Sesión Extraordinaria del 22 de julio se acordó asumir el cofinanciamiento del proyecto “Sustitución y Ampliación de la infraestructura de la I.E. Integrado Mariano Melgar de Pauza para presentar ante FONIPREL.

· En Sesión Ordinaria del 31 de julio se acordó Iniciar la obra Construcción Trocha Carrozable Chicchipampa – Auquihuato.

· En Sesión Extraordinaria del 04 de agosto, se acordó determinar la Construcción de la Loza deportiva en el terreno del Barrio de Ayraranca propuesto por la Junta Vecinal.  Asimismo se acordó aprobar el Reglamento Interno del Concejo Municipal.   De igual forma se acordó aprobar el Proyecto de Ordenanza para el Cierre de Establecimientos Comerciales que no cuentan con Licencia de Funcionamiento.

· En Sesión Ordinaria del 14 de agosto, se acordó designar a los señores regidores la responsabilidad de fiscalizar las obras en ejecución a ejecutar en el II Semestre-2009..

· En Sesión Ordinaria del 21 de agosto se acordó Demoler la Plaza de toros de Pauza debido a que la infraestructura está debilitada por el sismo del 2001,  y ha sido declarada inhabitable por Defensa Civil.   Asimismo se acordó aprobar las Bases para el Concurso del Himno a la Provincia y la conformación de la Comisión Organizadora.  Se acordó también aprobar  un presupuesto de S/. 300.00 para los gastos que ocasionará el viaje de la Delegación de Estudiantes de la I.R. Mariano Melgar a la ciudad de Coracora, para participar en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares- Etapa Zonal Sur.  Se acordó participar en el I Campeonato de Voleibol COPA PERU.

· En Sesión Ordinaria del 28 de agosto se acordó construir rompemuelles en los tramos cercanos a las Instituciones Educativas y lugares estratégicos.

· En Sesión Ordinaria del 07 de set. Se acordó aprobar el Expediente Técnico de la obra: Const. Losa Deportiva de Ancaypahua elaborado por el Ing. Richard Ccayo.

· En Sesión Ordinaria del 25 de Set. Se acordó aprobar el Expediente Técnico del Proyecto Construcción Alcantarillado de Mirmaca el mismo que se hará entrega al Alcalde del C.P. de Mirmaca.  Se aprobó tambien el Expediente Técnico (Ampliación)  del Centro de Abastos de Pauza.  Se acordó salir de visita hacia los distritos de Oyolo, Corculla y Ushua el 01 de octubre.

·  En Sesión Extraordinaria del 07 de Oct. Se acordó Organizar el VI Festival Cervantino el 25 de octubre para lo cual la UGEL se encargará de emitir la Directiva correspondiente.

· En Sesión Ordinaria del 15 de Oct. Se acordó aprobar un presupuesto de S/. 500.00   en calidad de  apoyo a la organización del Festival de la Canción Ayacuchana, a petición del Director  de la I.E. “& de Julio” de Quilcata.

· En Sesión Ordinaria del 29 de Oct. Se acordó autorizar el viaje del señor Alcalde integrando una Comisión de Alcaldes con el fin de hacer los reclamos ante el Gobierno Regional de Ayacucho y PROVÍAS Nacional (Lima) con respecto a la Construcción de la Carretera Ccahuanamarca-Oyolo-Corculla-Ushua y Carretera Pomacocha-Ccahuanamarca –Oyolo.   Asimismo,  se acordó mandar  a construir un puente sobre el canal de riego en la Av. Apóstol Santiago, que va hacia el Colegio Mariano Melgar de Pauza, a fin de evitar cualquier accidente en los transeúntes. 

·  En Sesión Extraordinaria del 05 de nov. Se acordó aprobar un presupuesto de S/. 800.00  para el viaje de la delegación que representará a la Provincia en el Festival de la Canción Ayacuchana – Etapa Regional a realizarse en Vilcashuaman. 

· En Sesión Ordinaria del 20 de Nov. Se acordó aprobar el Expediente Técnico de la Obra: Construcción Desarenador Reservorio Nocturno de Pauza con un presupuesto de S/. 20,000.00  

· En Sesión Ordinaria del 27 de Nov.  Se acordó  Reconocer mediante Acto Resolutivo a la Asociación de Jóvenes de la Provincia de Paucar del Sara Sara.   También se acordó Autorizar la adquisición de insumos, juguetes y panetones para la celebración de la Navidad del Niño en Pauza, al igual que para la celebración del 25º Aniversario de la Provincia.

· En Sesión Extraordinaria del 02 de Dic. Se acordó Aprobar la ejecución de la Pavimentación de la 7ma. Cuadra de la Av. Apóstol Santiago con un presupuesto de S/. 35,110.00  asignado a la Municipalidad mediante el Decreto de Urgencia Nº 0106-2009. 

2) INFORMACION  PRESUPUESTAL  2009.

El Presupuesto  Municipal    2009  por  las  diferentes   Fuentes  de  Financiamiento  es  el  siguiente:

A.  Por  Fondo  de  Compensación  Municipal (FONCOMUN),  se  tenia   programado  percibir  un  total  de  S/.830,915.00  de  los  cuales    un  59.10%   se  destinaría   para   Gastos  Corrientes (S/.491,071.00)   y  un   40.90 %   se    destinaría    a  Inversión  (S/.339,844.00).  Por  efecto  de  la  crisis  financiera   del  año  2009, el  Gobierno  Central   ha  tenido  una  menor  recaudación,  teniéndose  un   recorte  presupuestal  de  S/122,257.34
B. Por  Recursos  Directamente  Recaudados  (RDR)    se  percibió     S/.64,000.00  y  es  su  totalidad   se  destino   a  cubrir  los  Gastos  Corrientes.

C. Otros  Impuestos  Municipales (OIM),  se  recaudo    S/.13,800.00,  que  fueron    utilizados  en    Gastos  Corrientes.

D. Por  Fondo  Gasifero  de  Camisea (FOCAM),  se  tenia    programado   percibir  S/.306,358.00 ,  que  en  su  totalidad   se   destinaría    a  Inversión,  pero   se  ha  producido  recorte  presupuestal  por  S/.54,507.80;  es  decir  solo  se  percibió  S/. 251,850.20
E. Por  Canon  Minero  se  debía  percibir   S/.20,000.00,  que  seria  utilizado   en  inversión.   Solo  se  percibió  S/.17,652.42 ;  es  decir  se   produjo  un    recorte  presupuestal   de  S/.  2,347.58.
F. Por  Regalías  Mineras  se  recibiría   S/.40,000.00,  pero  solo  se   percibió  S/.9,003.92,  teniendo  un  recorte  presupuestal   de  S/.30,996.08
Por  lo  tanto  el  Presupuesto de  INVERSION – 2009, por  toda  fuente  de  financiamiento  (FONCOMUN,   FOCAM, Canon  y  Regalías)  de  la  MPPSS   ha  sido   de  S/.496,093.20
NOTA:   Se    ha  tenido  un  recorte   presupuestal  de  S/.210,108.80  que  ha  sido  compensados  por  el  Gobierno  Central  con  otras   transferencias  presupuestales,   vía  Decretos  de  Urgencia
Ejecución  Presupuestal    2009  (a Diciembre  2009)
GASTOS  GORRIENTES
                                                      PROGRAMADO     EJECUTADO        SALDO
- Gestión  Administrativa             S/. 350,658.00         331,591.93            19,066.07
- Conducción  Superior                        62,050.00           49,299.22            12,750.78
- Apoyo Cultura y Deporte                  24,620.00           24,483.06                 136.94
- Mant. Parques y Jardines - Limpieza Publica     17,600.00           17,344.50                 255.50
- Manten. Vial Local                            67,512.00           50,863.46            16,648.54
                                                      …………………    ……………          ………….

          TOTALES                                552,440.00         473,582.17            48,857.83         
NOTA:   El  saldo  de  S/.48,857.83,   es    hasta  el  31 de  Diciembre  2009;  los  cuales  se  han  venido   ejecutando  durante  el  mes  de  Enero 2010 ,  atendiendo  los  compromisos  pendientes  de  actividades  realizadas  como:  Fiestas  Navideñas,  Aniversario  Provincial (25  años),  Útiles  de  escritorio   etc. 

INVERSION 
El  presupuesto  de  Inversión  alcanza  la  suma   de  S/. 496,093.20    y  se  ejecutara    en  los    siguientes   Proyectos:
1. FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL.-  con S/.10,000.00 (fuente  de  financiamiento: total  con  FONCOMUN). 

Se  ejecuto  al   100%,  adquiriendo: 

 -Una  podadora  tipo  vehiculo para  el  Estadio  municipal..

- Dos  impresoras  para  las  áreas  administrativas.

- Estantes  metálicos para  oficinas.

- 01  computadora.

2. ELABORACION DE PERFILES Y  EXPEDIENTES TECNICOS ( Nivel Distrital).- con  S/.40,000.00,   (fuente  de  financiamiento: total  con  FONCOMUN)   de  los cuales  se  ejecuto  S/.26,800.00  quedando  un  saldo  de  S/. 13,200.00;  que  fueron  transferidos    al  proyecto  “Mejoramiento  de  Canales  de  Irrigación  Pauza – Desarenador”

-Se  laboro  el  Expediente  Técnico  del  Proyecto:  “Construcción  Alcantarillado  Centro  Poblado  Menor  de  Mirmaca” – S/.18,000.00 (Ing. Marcel Velasco Ortega)
- Se  elaboro  el  Expediente   Técnico  del    Proyecto: (Ampliación   Sistema  de  Desagüe   Barrio  Acola  Alta – I  Etapa)  S/.4,000.00  (Ing. Crisóstomo  Huamani)
- Se  elaboro  Perfil  Técnico   del  Proyecto:  Ampliación  Infraestructura  del  Instituto  Superior  Tecnológico  Pauza.   

- Elaboración  de  Expediente  Técnico  de  obra:“ Construcción  de  DESARENADOR   del  Reservorio  Nocturno Pauza” – S/.4,800.00  (Ing. Egberto Cabrera  Huaroto).
3. NIVELACION  Y  MEJORAMIENTO DE CALLES  PAUZA.- con S/.15,000.00 , (fuente  de  financiamiento: total  con  FONCOMUN);  se  ejecuto  al   100%.

-Luego  del  deterioro    ocasionado  por    las  lluvias.  Se  rehabilitó, la  Av. 28  de  julio, Av. Apóstol  Santiago, Av.  Andrés a. Cáceres, Av. San  Martín,  Av. Néstor  Castilla    y  los  Jirones  del  Área  urbana  de  Pauza.   Los  trabajos  de  relleno  y  nivelación   se  realizaron  contratando  “mano  de  obra  no  calificada”  y  utilizando:  volquete,  cargador  frontal,  de  la  MPPSS   y  motoniveladora ,    rodillo  vibratorio   de  la  Sub  Región (asumiendo,  los  costos  de  combustible - lubricantes,  algunas  reparaciones   y   pago  de  operador)

4. PAVIMENTACION  CALLES  PAUZA.-  con S/.38,312.00 (fuente  de  financiamiento: FONCOMUN); se  ejecuto  al  100%. (Este  presupuesto  se  incremento  con  las  habilitaciones   que  se  dieron  con el   Decreto  de  Urgencia  Nº 077-2009  y    Decreto  de  Urgencia  Nº  106-2009)
INICIO   DE   PRIMERA  ETAPA

 - Se  elaboro  el  Expediente  Técnico  del  Proyecto: “Pavimentación Av. 28 de Julio (una cuadra)  y  Av. Apóstol  Santiago (una cuadra).

- Se  realizo   los  trabajos  de   movimiento  de  tierra  y  eliminación de  la  misma con  cargador  frontal  y  volquete (218.56  m3   en Av. 28  de Julio  y   203.69  m3  en   Av.  Apóstol  Santiago),  nivelación  y  compactación  del  terreno  (dos  cuadras).

- Instalación  y  reparaciones  de   tuberías  de  agua  y  desagüe.

Nota:  La  obra  se  continuo  con  presupuestos  de  los  Decretos  de  Urgencia.

5. ELABORACION  DE  PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS: (Nivel  Provincial) con S/.50,000.00 , (fuente  de  financiamiento: total  con  FONCOMUN);  se  han  ejecutado S/.9,000.00. 
- Elaboración Expediente Técnico  “Mejoramiento Trocha Carrozable Chicchipampa – Auquihuato” – S/.4,000.00 (Ing. Fredy Garcia Garivay)
-   Adelanto  para  elaboración de  Expediente  Técnico : “ Ampliación  de  carretera : Curvas de  sector Mirmaca – Ccarajara – Vilcar.  (S/.5,000.00).
Con  el  saldo (S/.41,000.00) se  tiene     compromisos  de  pago  por  elaboración  de  expedientes  técnicos,  como:

- Se  tiene   Compromiso  de  pago   de    elaboración  del  Expediente  Técnico  de “Ampliación  Infraestructura  del  Instituto  Superior  Tecnológico  Pauza”.

-Se  tiene  Compromiso  de de pago  por   elaboración  de  Expediente  Técnico  de: “Terminación  Auditorio  I.E. 24300”   
- Se  tiene  Compromiso  de  pago   por  elaboración de  Expediente  Técnico  de Construcción  Puente  peatonal   Pomacocha – Vitama.

6. CONSTRUCCION  RELLENO  SANITARIO  PAUZA.-  con S/.24,844.00        (fuente  de  financiamiento: total  con  FONCOMUN) al   31  de  Diciembre 2009 solo se  ejecuto S/. 866.85,  quedando  un  saldo  de S/.23,977.15
-Se   realizaron  las  gestiones  para  alquiler  de  maquinaria  pesada (tractor  oruga).

Nota:  Al  mes  de  Marzo   2010,   se  ha  construido   una  trocha   carrozable  de  250  m.l.,  quedando  pendiente   el  desquinchado,  ampliaciones  y  lastrado   de  la  vía.  Esto  permitirá  que  los  vehículos  recolectores  de  desperdicios,  puedan  arrojar  los  desperdicios     al  fondo  de  la  quebrada,  y  no  en  la  superficie  como  se  viene  haciendo.

7. CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO  PAUSA  .- con   S/.39,430.66  de   FONCOMUN  y  S/.159,166.20   por  FOCAM).
      El  presupuesto   de  FONCOMUN,  no  se  ha  ejecutado,  por  lo  tanto                   

      se  tiene  como  saldo   S/.39,430.66.  
Del    Presupuesto  FOCAM,   se  ejecuto   35,388.76,  quedando   un  saldo  de  S/.123,777.44
Se  ha construido  12.m2  de   zapatas   de  concreto ; 15.30  m2  de   cimientos;  construcción  de  04   columnas   de  concreto  armado con fierros  de  5/8´  y  mala  de  ½ ´;  encofrado  y  desencofrado  de  25.80  m2.;  estos  trabajos  se  han  realizado  en  la  parte  frontal  del  Complejo Deportivo.

Se  ha  realizado   el  relleno  y  compactación  del  terreno   interior,  se  ha  acumulado  materiales  como  piedras,  arena,  hormigón.

Se  han  adquirido   02  llantas  para  el  cargador  frontal    y  se  ha  reparado  el  volquete,  considerando  que  estas  maquinarias   realizaran   trabajos  en   la  obra:

Nota: sumando  los  saldos  de  FONCOMUN   y  FOCAM ,  se  tiene  disponible    S/.163,208.10  para  continuar  con  la  ejecución  de  la  obra, durante    el  II  trimestre  del  presente  año.
8. MEJORAMIENTO  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAUZA.-  Esta  obra  estaba  presupuestada  con  S/.20,000.00  con Fuente  de  financiamiento Canon  Minero,   pero  se  tubo  un  recorte  presupuestal  de  S/.2,347.58.  El  saldo  de  S/.17,652.42  se  ha  ejecutado  al  100%. 
Se  han  instalado   220  metros lineales   de  tubería   PVC  de  8”  de  diámetro en  dos  calles  del  barrio  Huanuco,  con   24  conexiones  domiciliarias.

Se  instalaron   90  metros lineales  de  tuberías  PVC  de 8”    en  el  Jr.  Sucre,  con   10   conexiones  domiciliarias.

Se  instalaron   90  metros lineales  de  tuberías  PVC  de 8”    en  el  Jr.  Cahuide,  con   09   conexiones  domiciliarias.
Se  han   completado  los  trabajos  de   ampliación    del  sistema  de  desagüe  de   sector  “cinco  esquinas” .

NOTA:  En  los  trabajos  mencionados  se  ejecuto  la  suma  de  S/.9,500.00  y  el  saldo  = S/.  8,152.42   fue  utilizado   en  la  culminación  de  la  obra:  Ampliación Sistema  de  Desagüe  SECTOR    TRES  ESQUINAS.
9. REHABILITACION  CANALES DE  IRRIGACION  PAUZA (  y  Anexos  del  Sur).- Esta  obra   tenia  presupuestado  S/.40,000.00; con  fuente  de  financiamiento  Regalías  Mineras (S/.20,000.00  se  destinaría   para   rehabilitación  de  canales  de  irrigación  de  Anexos  del  Sur,  y  S/.20,000.00   para  la  construcción   de  un  “Desarenador”  en  Pauza. Este  presupuesto  ha  tenido  un   recorte  de  S/.30,996.08;  el  saldo    de S/.9,003.92    se    utilizo      totalmente       en      la  Construcción     del  “Desarenador”;  adicionalmente    se   transfirió   del  Proyecto:  “Elaboración  de     Expedientes   Técnicos”,     la    suma  de    S/.13,200.00 (FONCOMUN);  además  se  tienen    compromisos  de  pago  por  S/. 2,000.00.  Por  lo  tanto  el  costo  de   la  “Construcción  del  Desarenador”   alcanza  la  suma  de  S/.  24,203.92
- La   construcción  del  desarenador   es  con  concreto  armado ( ancho = 3.0 m, largo = 15.50 m;  altura  varia  de  2.0  a  1.40  m.).

- Cuenta  con  dos  compuertas  de  0.60 x 0.70 m   tipo  tarjeteros.

- 01  compuerta  de  0.70 x2.05  con  timón.

La  ejecución   física  y  financiera  se   realizo  al   100%

10. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE  OTOCOCHA     CAYPIÑA.- Esta  obra  estaba  presupuestada    con S/.30,000.00 (Fuente  de  financiamiento: S/.20,000.00  con  FOCAM   y  S/.10,000.00  Canon  Minero –Saldo 2008).

Se    ha  tenido  recorte  presupuestal   de   S/.20,000.00  de  FOCAM. 

De  los  S/.10,000.00   provenientes  de  Canon Minero (saldos 2008)  se  ha  gastado  S/.425.25   en   gestiones    ante  FONCODES.

La   ejecución   de  la  obra  se  ha  gestionado  ante  FONCODES,  donde  ya  se  tiene  el  Expediente  Técnico  Aprobado.  Comprende  la  construcción   de  una  trocha  carrozable  desde  Huayllas – Caipiña – Otococha – Ayraranca;  con  un  financiamiento  de   S/.250,000.00

Se  ha  conformado  el  “Núcleo  Ejecutor” ,  que   esta  reconocido  por  FONCODES.

El  saldo  de  S/. 9,574.75  de  canon  minero,  se  tendrá  como  una  contrapartida  de  la  MPPSS   para  refaccionar   los  “cercos”   de  los  terrenos  que  podrían  quedar  afectados  durante  la  ejecución  de  la  obra.

11. AMPLIACION CURVAS  MIRMACA - CCARACCARA - VILCAR.- con S/.92,684.00 (Fuente  de  financiamiento: total  con  FOCAM). Ejecución  0%,  quedando  un  saldo  de  S/.92,684.00.
Se  cuenta  con  Expediente   Técnico .

La  obra  debe  ejecutarse  durante   el  II  trimestre  2010.

12. MEJORAMIENTO  TROCHA  CHICCHIPAMPA – AUQUIHUATO.- (Obra  que  ha  quedado  pendiente  del  año  anterior)  Cuenta  con  un  presupuesto  de   S/.100,000.00  financiado  con FOCAM. Se  ha   Ejecutado  S/.7,507.00;  quedando   un   saldo  de   S/. 92,493.000
La  obra  cuenta  con    Expediente  Técnico  debidamente   aprobados,  Se  ha  realizando  los  Procesos  de   Selección  para   los   servicios  de  “voladuras  de  rocas”  y   “alquiler  de  tractor  sobre  orugas”.

Se  han  reparado  las  camionetas de la MPPSS,  para  desplazarse  a  la  obra.

La  obra  debe  iniciarse  el  II  trimestre  del  presente  año.
3) OBRAS  EJECUTADAS  CON  PRESUPUESTOS  ADICIONALES  (2009).

1. AMPLIACION  SISTEMA DE  DESAGUE  BARRIO  ACOLA  ALTA    ( I    y    II   ETAPA Huampo).- con S/.86,285.00 (financiamiento: Recursos  Ordinarios – Decreto Supremo Nº 033-2009 –EF.)

En  la  I  etapa,    se  han  instalado  357.29   metros lineales  de tubería  PVC  de 8”  de diámetro   en  la  calle  Sara Sara   y    368.20  metros lineales de  tuberías PVC  de 6” de  diámetro  en  el  pasaje   que  desemboca  en  la  primera  cuadra de la Av. Néstor Castilla.

Se  han  construido  13  buzones  de  concreto  y   24   conexiones  domiciliarias.

En  la II  etapa – (desde  el  sector  Cruce  Esquina (ramal  2), pasando  por   Tres  Esquinas  hacia  Huampo),    se  han  instalado  375.5   metros lineales  de tubería  PVC  de 6”  de diámetro  y  50  m.l.  de  tubería  de  8”  (ramal  1), Se  han  construido  un  total  de  09  buzones  de  concreto  y  se  han  realizado  20  conexiones  domiciliarias.
NOTA:   Para  concluir  la  Obra  ( II Etapa),  se  ha  tenido  que  utilizar    presupuesto  del  proyecto:  “Mejoramiento  Agua  Potable  y  Alcantarillado  Pauza”. ( S/.8,152.42 ).
2. PAVIMENTACION  DE  CALLES  PAUZA.-   El  financiamiento fue  con  Decreto de Urgencia Nº 077-2009   =  S/.76,892.00  y  D. de Urgencia Nº  106-2009 = S/. 35,110.00.  La  ejecución   física   y   financiera   fue   al  100%.
CONTINUACION  DE  PRIMERA    ETAPA

- En  la  Av.  28  de  Julio (una  cuadra)   se  construyo:    728.54  m2  de  pavimento;  250 ml  de  colocación  de  asfalto  en  juntas  de  dilatación ,  rompemuelle  de  11.5  ml.,  curado  y  limpieza.
- En  la  Av.  Apóstol  Santiago (una  cuadra)  se  construyo:    581.98  m2  de  pavimento;  215 ml  de  colocación  de  asfalto  en  juntas  de  dilatación ,  rompemuelle  de  11.9  ml.,  curado  y  limpieza.

SEGUNDA    ETAPA

 - Se  elaboro  el  Expediente  Técnico  del  Proyecto: “Pavimentación Av.  Apóstol  Santiago (una cuadra).

- Se  realizo   los  trabajos  de   movimiento  de  tierra y  eliminación con  cargador  frontal  y  volquete  ( 222.98  m3),  nivelación  y  compactación.

- Instalación  y  reparaciones  de   tuberías  de  agua  y  desagüe.

- En  la  Av.  Apóstol  Santiago (una  cuadra)  se  construyo:    637.00  m2  de  pavimento;  228.92 ml  de  colocación  de  asfalto  en  juntas  de  dilatación ,  rompemuelle  de  6.8  ml.,  curado  y  limpieza.

Las  metas  físicas    previstas   se  ejecutaron  al  100%

NOTA:   las  tres  cuadras   se  pavimentaron  con  un  presupuesto  total  de  S/.150,292.0  (  S/.38,312.00  de  FONCOMUN   y  S/.111,980.00  de  los  Decretos  de  Urgencia)
3. CONSTRUCCION  CENTRO  DE  ABASTOS  PAUZA  (II  Etapa -  Acabados de  la  Primera  Planta).- 

(La  I  Etapa,  se  ejecuto  con   Recursos  Ordinarios  por  S/.213,481.00,  construyéndose  la  infraestructura  de  la  primera  planta  sin  acabados)

La  II  Etapa   se  ha  ejecutado  con   S/.95,000.00  (S/.90,000.00   del  D. de  Urgencia Nº 050-2009  y  S/. 5,000.00 de  FONCOMUN)

La  obra  comprende   la  construcción  de   20   puestos  de  venta  y  01  almacén.

- Tartajeo cielo  raso   367.0  m2.  – tartajeo  de  paredes  754.90  m2  - tartajeo  de  vigas  y  columnas  470.76 m2  -   piso  pulido  449.50  m2  -  Instalaciones  Eléctricas  en  todos  los  ambientes  - Instalaciones  sanitarias   en  todos  los  ambientes – Pintado  de  todos  los  ambientes,  y fachada  interior  y  exterior – veredas  en  la  fachada  97.21  m2 – Estacionamiento  de  vehículos (piso  pulido)  104.0 m2 – sardineles   30.0  mts. – paredes  laterales  en  la  fachada  41.16  m2 (construcción  y  tartajeo)  - Instalación  de   04  puertas  metálicas (dos  en  la  parte  exterior  y  02   interior.
NOTA:  Para  la  terminación  de  la  obra,   se  tiene  pendiente    la  instalación  de  las  puertas  enrollables    en  los  20  puestos  de  venta  ,  los  acabados  de  los  Servicios  Higiénicos  y  el  enchapado  con  mayólica   de  mesas  de  apoyo  en  10  ambientes.
4. CONSTRUCCION  LOSA  DEPORTIVA  PAUZA – ANCAYPAHUA. con S/.37,196.00 (financiamiento:  Recursos  Ordinarios  - Decreto  de  Urgencia Nº 050-2009) Ejecutado   al  100%.

Se  ha   construyendo  una  losa  deportiva  multiuso  de  600  m2. ubicada  en  el  barrio   Huampo – Ancaypahua.

  -  Se  han  realizado  trabajos  de  habilitación  de  acceso carrozable   para   el  acarreo  de  materiales,  nivelación  de  terreno,  afirmado  y  compactación    con  maquinaria  pesada.  Construcción  de  losa  de  concreto  (600 m2)  ; sellado  con  asfalto  de   las  juntas  de  dilatación ,  pintado  de  líneas  demarcatorias  para  bulbito, basket  y  voley.  Instalación  de  arcos  metálicos  y  tableros  de  basket.

4)  OBRAS  EN  CONVENIO   MULTISECTORIAL.-

1. CONSTRUCCION  CARRETERA   MARANJAHUARINA  -  MARAN.-  Cuenta  con  un  presupuesto  de  S/.384,626.00  por  parte  del  gobierno  Regional  Ayacucho,  según  el  convenio  tripartito,  este  monto  representa  el  85%  del  costo  de  la  obra;  la  MPPSS  aportaría   el  6% =  S/.27, 150.07   y  los  beneficiarios  aportarían  el  9% = S/. 40,725.10  (en  mano  de  obra).  En  vista  que  los  beneficiarios  no  han  realizado  el  aporte  de  mano  de  obra,  la  MPPSS  ha  tenido  que  asumir  el  total  de  la  contrapartida :  aproximadamente S/.67,875.17. El  presupuesto  que  aporto  el  Gobierno  Regional   y  la  MPPSS  se  ha  ejecutado  al  100%,  y  actualmente  se  viene  preparando  la  liquidación  de  obra.
Las  metas  físicas  realizadas  son:
- Construcción  de  trocha  carrozable  2 + 475  Km. ,  para  lo  cual  se  ha  tenido  que   realizar  trabajos  de   perforación  y  voladuras  de  rocas ( fija,  suelta,  y  material  conglomerado – panizo).

-  Construcción  de  relejes  y  muros  secos   con  piedras  y  relleno  de  tierra,  en  los  lugares  requeridos  del  tramo:   progresiva   0 + 00   hasta  2 + 100 

- Lastrado    con  material  de  la  zona,  utilizando  volquete  y  cargador  frontal  desde  la  progresiva    0 + 00  hasta  2 +475 Km.

En  general   la  obra  tiene  un  avance  físico  del  100%.  Y  se  viene    elaborando  el  Expediente  de Liquidación  de  obra.
2. REHABILITACION  CANALES DE  IRRIGACION – PAUZA  III  Etapa  (RESERVORIO  NOCTURNO  PAUZA).- La  MPPSS,  ejecuta  la  obra  por  encargo,  con  financiamiento   del  Gobierno  Regional  Ayacucho,  que  realizo  los  siguientes  desembolsos:
- El  año  2005,   desembolsaron  S/. 239,728.43  (la  gestión  anterior  no  ejecuto).

- El  año  2007, se  desembolso  S/.139,065.80 .

Es  decir  con   un  presupuesto   total  de  S/.378,794.23  ( I  y II  etapa)    se  ha   concluido   la  construcción   del  reservorio  nocturno  Pauza (Construcción  de  muros  con  material  arcilloso  compactado,  Instalación  de  geomembrana, construcción  de     sistema   de  ingreso  y   salida   de  agua  etc.  La  Ejecución   se  ha  realizado  al  100%

- (III  etapa)  El  año  2008,  se  recibió  un  desembolso   de  S/.141,000.00 por  parte  del  Gobierno Regional  Ayacucho.  La  MPPSS  como  ejecutora  ha  logrado  las  siguientes  metas:

- Instalación  de  cerco  perimétrico   (315.95 ml) con  malla  metálica  galvanizada   y  tubería  metálica  de  2” ,  alambres  de  púas  en  al  parte  superior  del  enmallado.

- Construcción  de  02  columnas  de  concreto  de  0.3 x 0.3 x 5.15 mt,  donde  van  empotradas   las  puerta  metálica  (dos  hojas)  de  2.65 x 2.05  mts.

 - Construcción   de  255 ml  de  canal  de  concreto  (caja  de  canal: 0.8 x 0.60 m)

- Construcción  de  04  pozas  disipadoras.

- Construcción  de  02  puentes  peatonales

- Instalación  de  03  compuertas  de  0.41 x 1.10  tipo  tarjeteros.

- Instalación  de  02  compuertas  de  0.90  x   0.70  tipo  tarjeteros.

- Construcción  de un  puente  (alcantarilla)  para  paso  vehicular de 4.4 x 1.20 m

- Construcción  de un  puente  (alcantarilla)  para  paso  vehicular de 6.1  x 1.12 m

- Construcción  de  una  caseta  de  guardianía ( un  ambiente  de  5.0 x 4.20  m), paredes  de  adobe,  con  techo  de  calamina (media  agua), una  puerta  metálica,  una  ventana  metálica,  pisos  y  veredas  de  concreto.
3. MANTENIMIENTO  DE  CANALES  DE  IRRIGACION  PAUZA.- 

Se  ejecutaron  04  proyectos: 
a) Mantenimiento Canal de Irrigación Huayllas  con S/.30,000.00  (avance  físico y financiero  al 100%)

b) Mantenimiento Canal de Irrigación Ccaraspampa – Cruz Misionero  con S/.15,000.00  (avance  físico y financiero  al 100%)

c) Mantenimiento Canal de Irrigación  Mirmaca – San Juan   con S/.22,000.00  (avance  físico y financiero  al 100%)

d) Mantenimiento Canal de Irrigación  Toncio    con S/.15,000.00  (avance  físico y financiero  al 100%)

NOTA:  SE  EJECUTO   UN  TOTAL  DE  S/.82,000.00
5) PIA  2010 – Elaborado  y  Aprobado  con  Participación  Ciudadana.

PRESUPUESTO   DE  INVERSION  2010
1.- Fortalecimiento de capacidades en Inst. Educativas              S/.5,000.00  FONCOMUN
2.- Formalización  Programa  de  Juventudes                                  3,000.00        “

3.- Fortalecimiento de Capacidades Productiva – Mujeres              7,000.00        “

4.- Implementación  Biohuertos  Escolares                                      5,000.00        “

5.- Rehabilitación Canales de Riego – Anexos del  Sur                 20,000.00        “

6.- Rehabilitación Canal Santo Domingo – Mirmaca                     15,000.00        “

7.- Elaboración Exped. Técnico  Canal Irrigación  Pauza               20,799.00       “

8.- Elaboración Perfil  Técnico Local  Artesanos                              2,735.00       “

9.- Pavimentación  calles  de  Pauza                                                70,000.00       “

10.- Adquisición   terreno   centro  de  reciclaje  municipal        14,400.00    FONCOMUN

11.- Exped. Técnico Alcantarillado Cruz Misionero                     7,000.00           “

12.- Exped. Técnico  Mejoram Posas de Oxidación                    10,000.00           “

13.- Adquisición  Equipos de Potabilizacion  de agua                   5,000.00           “
14.- Ampliac. Desague   Huampo                                                21,799.00           “
15.- Implementación Centro Materno Infantil                             59,429.00           “
16.- Implementación  Sala de profilaxis Hospital Pauza               5,000.00           “

17.- Terminación Local Comedor Popular  Acola Baja                 5,000.00           “
                     TOTAL  INVERSION NIVEL DISTRITAL     S/. 277,037.00

18.- Elaboración Expediente  Técnicos Nivel Provincial              19,874.00  FOCAM

19.- Elaboración Estudio Impacto Ambiental Mineria                  19,874.00       “

20.- Rehabilitación puente Alfahuaycco  - Pomacocha                 30,000.00   Regalias M.
21.- Estudio Mejoramiento Carretera  Pauza Marcabamba           49,429.00       “

22.- Elab. Exped. Tecnico   Construí. Local  ESSALUD              20,000.00  Canon M.
23.- Construí. Complejo  Deportivo Multiuso                               50,000.00   FOCAM
24.- Const.  Relleno  Sanitario Pauza                                            40,267.00       “

                    TOTAL  INVERSION  NIVEL PROVINCIAL  S/. 229,444.00
6) PROGRAMAS  ESPECIALES   Y   CONVENIOS  SUSCRITOS   POR   LA   MPPSS.

  Convenios Interinstitucionales suscritos por la MPPSS:

· Convenio de Gestión entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  y la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara, para la Gestión del Programa de Complementación Alimentación durante el año 2009. 

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Municipalidad de Pausa y USAID, con el objeto de aunar esfuerzos para Promover la Transparencia de la Gestión Municipal, garantizando que rigen la gestión pública. 

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre DESCO y la MPPSS, con la finalidad de sumar esfuerzos para alcanzar resultados eficientes y de mayor impacto en beneficio de la población beneficiaria.

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Municipalidades Distritales de Paucar del Sara Sara y el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, para lograr la viabilidad del perfil técnico y aprobación de Expediente Técnico del proyecto y gestionar el financiamiento del proyecto de “Rehabilitación y Construcción de Infraestructuras de Riego” de la Provincia de Paucar del Sara Sara. 

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Pausa y FONCODES para la Asistencia Técnica y Capacitación en la Gestión de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva del año 2009.

· Convenio Marco de Adhesión Nº  119-2009-MTC/21  del Gobierno Local Provincial de Paucar del Sara Sara para el Programa de Transporte Rural Descentralizado – PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

PROGRAMA  VASO  DE  LECHE:   El  Presupuesto  anual  es  de  S/.47,376.00,    y  mediante  la  ADS Nº 005-2009-MPPSS  se  contrato  la  compra  para  todo  el  año  de  QUINUA – AVENA,  en  cantidad  de   10,080.00  Kg.    Siendo   el  costo  de  S/.4.70   por  Kg. (el  proveedor  fue  la  Empresa San  Martín  de  Marcabamba)
A  los  barrios  y  Anexos  de  Pausa,  se   ha  distribuido  las  raciones  hasta  el  mes  de  Diciembre  2009,  

Actualmente    se  atiende  a  1,743  beneficiarios    de  Primera  Prioridad   (niños  de 0  a  13  años,  madres  lactantes,  gestantes.  y  658  beneficiarios  de  segunda  prioridad (ancianos  y  discapacitados).

PROGRAMA DE  COMEDORES  POPULARES - PRONAA:  
Este  programa  contó  con  un  presupuesto semestral  (D.S. Nº022-2009-EF)  de S/.67,842.00 y  mediante  “Adjudicaciones   de  Menor  Cuantía”  se  adquirieron:  7,711.56  Kg. De  arroz pilado;  3,834  Kg. De  trigo  pelado, 2,235.65 Kg. De  quinua  limpia,  1,138.82   Kg. De  habas  secas enteras,  1,115.90  Kg.  De  fríjol  castilla , 1,857.96  Kg. De  grated  de  pescado   y   1,133.53   Kg.  De  aceite  vegetal.

Durante  el  II  semestre   2009, se  distribuyo  17,920.16  kg. De  alimentos  para   887  beneficiarios. Agrupados  en   32  comedores  populares   de  07  distritos   y    03   distritos  son  atendidos  con  “alimentos  por  trabajos”

PROGRAMA  PANTBC:  

Se  atiende  a  03  beneficiarios  con  un  total  de  230  Kg.  De  alimentos  al  año.

INSTITUTO  VIAL  PROVINCIAL  (IVP):   Con  un  presupuesto  anual de  S/.297,067.00   por  parte  de   PRO VIAS  DECENTRALIZADO,  además  del   aporte  de  las  Municipalidades: Pausa:  S/.67,511.14;   Marcabamba:  S/.13,455.12;  Lampa: S/.17,181.06;  Colta: S/.16,411.10;  SaraSara: S/.16,111.10.
Con   estos  presupuestos   se  contrata   a  O4    micro empresas  de  Mantenimiento   Rutinario,  previa  Convocatoria  a   Adjudicación  Directa  Selectiva (ADS).  Durante  el  año  2009  fueron: : “Sara Sara”   tramo Incuyo  -  Huallhuapata”;   “ Sr. De Lampa” tramo  Huallhuapata   - Mirmaca;  “Sr. De los Milagros”  tramo Mirmaca – Vilcar;  “Velapajcha”  tramo  de  Vilcar a   Ccahuanamarca.  A  las  Micro empresas  se  les  ha    cancelado  hasta  el  mes  de  Diciembre      2009.
DEMUNA:

La  DEMUNA,  durante  el  año  2009,  atendió  en  forma  parcial,  debido  a  que  no  se  dio  cumplimiento   al  convenio  con  la UGEL  para   dotar   un  personal  en   reciprocidad   por  el  local  que  vienen  ocupando  y  que  es  propiedad  de  la  MPPSS.
CENTRO  DE   EMERGENCIA  MUJER  (CEM)

El  CEM   ha  funcionado   durante  el  año  2009,  gracias  al  convenio  firmado  entre  el  Ministerio  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social  (MIMDES)  y  la MPPSS.  

Durante  el  año  2009,  laboraron   05     Profesionales  que  se  han  instalado   en  02  oficinas   que  la  Municipalidad  les  ha  facilitado. 

 Los  Profesionales  que  atendieron      en  el   CEM   son:

Un  Psicólogo,  Un  Abogado,  Una  Trabajadora  Social,  Un  Promotor  Social,  Una  Trabajadora  Social (admisionista).

El  CEM  atiende  casos  de  VIOLENCIA  FAMILIAR  Y SEXUAL;   durante  el  año 2009  se  han  atendido    296  casos  a  nivel   provincial,  en  su  mayoría  niños, niñas y     mujeres.

Se  han  efectuado  ( 90 )  denuncias   por  violencia  familiar  y  sexual    actualmente  en  tramite  ante  la   Fiscaliza  y/o  Juzgado  Mixto;  se  han  realizado  terapias  Psicológicas,  charlas  y  talleres  en  las  Instituciones   Educativas;   Se  coordina  con  los  Alcaldes  Distritales    para  que  el   servicio   se  haga  extensivo   en  toda  la  Provincia   en  forma  de   campañas  de  atención.  Se  han    preparado  22  facilitadotas   para  la  prevención de  la  violencia  familiar  y  sexual.. En  coordinación  con  la  UGEL y  MPPSS se   viene  formando  Promotores  Educadores  y  una  RED  de  prevención  y  erradicación  de  la  violencia,  integrada  por     Docentes  y  Autoridades  Multisectoriales.
COOÈRACION   TECNICA   BELGA (CTB)
Es  un  organismo  del  Gobierno  de  Bélgica,  que  en  virtud  de  un  convenio  con  el  Gobierno  Peruano   a través  del  MIMDES   y    con  el  Gobierno  Regional  y  Local   ejerce   funciones  de  apoyo   institucional  y   financiero  en    las  actividades    del  Programa  Nacional  de  Erradicación  de  la  Violencia  Familiar  y  Sexual  en  la  Provincia. PSS;    Para  lo  cual    se  han  realizado  las  siguientes  acciones:

- Colocación  de  gigantografias  en  lugares  apropiados  a  nivel  provincial  con  mensajes    alusivos  a  erradicar  la  violencia.

- Conformación  de  la  Red  Interinstitucional   para  la  prevención  y  erradicación  de  la  violencia   familiar  y  sexual en  PSS.

- Elaboración  del  Plan  de  Trabajo  de  la Red,  dentro  del  cual  se inicio   el  debate – foro  semanal,  en  el  espacio  radial  de  la  municipalidad.

La  Municipalidad, el  CEM  y  la  CTB  han  conformado  un  NUCLEO  EJECUTOR    para  las  gestiones  del  programa.

DEFENSA  CIVIL:  

- El  Comité  Provincial  de  Defensa  Civil  de  PSS , a  través  del  almacén   de  avanzada  ha  brindado  apoyo  a  los  Distritos  de  Oyolo, San  Javier  de  Alpabamba  y  a  los  familiares  de  los  estudiantes    fallecidos   en  el   puente  colgante   de  Cora Cora (abril 2009).

- Se  realizo    seguimiento   a  las  Instituciones  Educativas   sobre  el  cumplimiento  de  simulacros   de  sismos.

- Se  ha  recibido  dotación  de  materiales  logísticos, de  parte   del  Gobierno  Regional  Ayacucho (14/09/09)

7) GESTIONES   Y    CONVENIOS     REALIZADAS  POR  LAS  AUTORIDADES  MUNICIPALES

  Convenios Interinstitucionales suscritos por la MPPSS:

· Convenio de Gestión entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  y la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara, para la Gestión del Programa de Complementación Alimentación durante el año 2009. 

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Municipalidad de Pausa y USAID, con el objeto de aunar esfuerzos para Promover la Transparencia de la Gestión Municipal, garantizando que rigen la gestión pública. 

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre DESCO y la MPPSS, con la finalidad de sumar esfuerzos para alcanzar resultados eficientes y de mayor impacto en beneficio de la población beneficiaria.

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Municipalidades Distritales de Paucar del Sara Sara y el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, para lograr la viabilidad del perfil técnico y aprobación de Expediente Técnico del proyecto y gestionar el financiamiento del proyecto de “Rehabilitación y Construcción de Infraestructuras de Riego” de la Provincia de Paucar del Sara Sara. 

· Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Pausa y FONCODES para la Asistencia Técnica y Capacitación en la Gestión de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva del año 2009.

· Convenio Marco de Adhesión Nº  119-2009-MTC/21  del Gobierno Local Provincial de Paucar del Sara Sara para el Programa de Transporte Rural Descentralizado – PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

PAGE  
7

